新麻涌医院（一期）项目信息公示

- 项目基本情况

1、建设地址：东莞市麻涌镇大步村三丫涌；

2、建设规模：项目占地61.9亩，建筑面积48919.69㎡，建设内容包括1栋12层的住院大楼（约26272.8㎡）、医技楼（约6399㎡）、门诊楼（约12220㎡）、食堂与宿舍楼（约4027.2㎡）；

3、投资规模：项目总投资24800万元，由麻涌镇代建。

二、项目中标单位

1、勘察单位：广东省东莞地质工程勘察院；

2、设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司；

3、施工单位：恒亿集团有限公司；

4、监理单位：广东华工工程建设监理有限公司。

详细招标信息已在东莞市共资源交易网公示。

三、项目施工信息

1、代建单位：东莞市麻涌镇经济联合总社

单位法人：袁沛光

项目负责人：邓沛高

联系人：邓沛高

2、设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

单位法人：廖凯

项目负责人：林绿野

联系人：李剑

3、施工单位：恒亿集团有限公司

单位法人：郭建平

项目经理：罗玉斌

联系人：刘善良

4、监理单位：广东华工工程建设监理有限公司

单位法人：杨小珊

项目总监：杨先勇

联系人：胡军安

| 施工单位项目管理机构设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 岗位职务 | 职称 |
| 1 | 罗玉斌 | 项目经理 项目技术负责人 | 一级建造师 工程师 |
| 2 | 肖文才 | 质检员 | 助工 |
| 3 | 戴永宗 | 施工员 | 助工 |
| 4 | 林增武 | 施工员 | 助工 |
| 5 | 刘百泉 | 专职安全员 | 助工 |
| 6 | 王晓文 | 专职安全员 | 助工 |
| 7 | 林永坚 | 设备管理员 材料员 | 工程师 |

四、工程进展情况

项目于2017年10月列入东莞市重大项目，自2017年11月启动施工以来，截至2018年11月30日门诊楼、医技楼、生活楼已顺利封顶，污水处理池已完成底板浇筑，已完成住院楼首层基础承台构建。正进行住院楼首层棚架搭建和门诊楼砖墙砌体准备，预计2019年4月完成住院楼封顶，2019年12月基建项目完工，2020年9月完成基建工程验收、二次深化装修及设备进驻，2020年12月投入使用。

五、质量安全监督信息

1、质量安全监督机构：东莞市建设工程质量监督站

2、联系人：陈建海（监督员）