东莞市虎门中医院整体搬迁项目信息公示

- 项目基本情况

1、建设地址：虎门镇捷南路375号；

2、建设规模：用地8667平方米，建筑约2万平方米。原为工厂用地，为四幢四至六层楼房。新院建设标准为二级甲等中医院，设计床位343张，预计年接诊60万人次。

3、投资规模：预算投入资金20703.6万元，镇财政拨款。

二、项目单位

1、设计单位：广东名都设计有限公司，资质等级：甲级，资质证号：A144000117；

2、施工单位1：福建亨立建设集团有限公司，资质等级：一级，资质证号：D135028667；

施工单位2：广东世纪达建设集团有限公司，资质等级：一级，资质证号：D244007352；

3、监理单位：北京中协成工程管理有限公司，资质等级：甲级，资质证号：E111008179-8/3。

详细招标信息已在东莞市共资源交易网公示。

三、项目施工信息

1、代建单位：东莞市虎门中医院

单位法人：王莉莉

项目负责人：黄韬

联系人：谭傍弟

2、设计单位：广东名都设计有限公司

单位法人：黄新舟

项目负责人：张劲松

联系人：陈志权

3、施工单位1：福建亨立建设集团有限公司

单位法人：苏建辉

项目经理：段佳友

联系人：陈俊华

施工单位2：广东世纪达建设集团有限公司

单位法人：麦志基

项目经理：梁国斌

联系人：梁德才

| 福建亨立建设集团有限公司人员配置情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 业务（专业）范围（分工） | 岗位职务 |
| 陈文荣 | 项目总管、对外协调沟通 | 项目总工 |
| 黄丽真 | 质检员 | 质检员 |
| 符羽琴 | 材料员 | 材料员 |
| 陈绍山 | 施工员 | 施工员 |
| 罗国立 | 安全员 | 安全员 |
| 阙云招 | 资料员 | 资料员 |

| 广东世纪达建设集团有限公司项目负责人管理经验和资质情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| 1 | 梁国斌 | 男 | 42 | 高级 | 大专 | 建筑 | 19年 | 项目负责人 |
| 2 | 罗卫军 | 男 | 45 | 高级 | 大专 | 建筑 | 22年 | 技术负责人 |
| 3 | 方昌波 | 男 | 30 | 中级 | 大专 | 建筑 | 8年 | 施工员 |
| 4 | 潘国伟 | 男 | 36 | 中级 | 本科 | 建筑 | 12年 | 质检员 |
| 5 | 曹彦斌 | 男 | 31 | 中级 | 大专 | 建筑 | 9年 | 安全员 |
| 6 | 陈颖新 | 男 | 38 | 中级 | 大专 | 建筑 | 15年 | 材料员 |
| 7 | 黄允梅 | 女 | 34 | 中级 | 本科 | 建筑 | 12年 | 资料员 |

4、监理单位：北京中协成工程管理有限公司；

单位法人：简毅

项目总监：田劲松

联系人：张黎平

四、工程进展情况

2018年在镇政府等相关部门的大力配合下，我院新院的建设工作有了重大的进展。土建、室内装修大部分项目、环评等已完成公开招标；监理已按财政采购程序产生；新院信息化建设已经启动，近期信息化咨询公司将协助我院将完成相关的立项工作；医疗设备正在进行论证中；市政府同意新院办理建设工程消防设计审核或备案，消防备案正在完成相关的手续。目前，正大力推进新院土建工程进度，2018年6月1日，土建工程已正式启动，已基本完成了拆除及加固工作，室内消防布管工作也已基本完成，目前正在进行内墙砌筑工作及部分改建工作，同时装修部分也已开始启动线路、暖通、风管的安装工作。按照镇政府的要求，综合楼1-9轴将拆除重建5层，计划2019年上半年完成该部分招投标及土建部分，装修部分也将同步进行。争取在2019年上半年完成整体搬迁。

五、质量安全监督信息

1、质量安全监督机构：东莞市虎门镇人民政府住房规划建设局

2、联系人：杨志新（驻点工程师）