东莞市茶山医院改造项目信息公示

- 项目基本情况

1、建设地址：东莞市茶山镇彩虹路92号茶山医院；

2、建设规模：东莞市茶山医院改造项目——住院楼三楼手术室扩建及住院楼空余三层病房装修工程：装修建筑面积共为6695平方米，主要包括住院楼第9、12、13层病房及三楼3间扩建洁净手术室；

3、投资规模：项目总投资约1329.68万元；

4、资金来源：镇财政资金。

二、项目单位

1、设计单位：深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司，资质等级：甲级，资质证号：A144011815-6/1；

2、施工单位：广东三丰建设有限公司，资质等级：装修一级，资质证号：D244129283；

3、监理单位：东莞市振业建设工程监理有限公司，资质等级：房建丙级，资质证号：E244000760-4/1。

详细招标信息已在东莞市公共资源交易网公示。

三、项目施工信息

1、建设单位：东莞市茶山医院

单位法人：李培

项目负责人：林进波

联系人：袁杰威

2、设计单位：深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司

单位法人：张明正

项目负责人：朱龙先

联系人：严毅

3、施工单位：广东三丰建设有限公司

单位法人：詹国都

项目经理：刘增彬

联系人：刘卫国

| 施工单位项目管理机构设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 主要工作职责 |
| 1 | 项目经理 | 刘增彬 | 负责工程管理全面工作 |
| 2 | 项目技术负责人 | 刘增彬 | 负责工程技术管理工作 |
| 3 | 项目专职质检员 | 李永康 | 负责工地现场施工管理质量工作 |
| 4 | 安全员 | 刘卫国 | 负责工地质量、安全检查验收工作 |
| 5 | 材料员 | 詹丽娟 | 负责材料的计划、采购、检查、统计、核算工作 |
| 6 | 资料员 | 郑曙娟 | 负责文件、资料的收集、整理、归档工作 |
| 7 | 施工员 | 曹达郡 | 负责工程现场施工管理工作 |

4、监理单位：东莞市振业建设工程监理有限公司

单位法人：胡振彦

项目经理：鲁国培

联系人：廖金平

四、工程进展情况

本工程于2017年11月12日开始施工，住院楼9、12及13层病房装修工程于2018年4-5月陆续完工并启用，住院楼3层手术室扩建工程于2018年8月完工，至今未开放启用。本工程于2018年7月6日取得消防验收意见书，并于2018年9月18日竣工验收合格。

五、质量安全监督信息

1、质量安全监督机构：东莞市茶山镇住建局质监组

2、联系人：李宗祥（监督员）